ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От ИВО ТЕНЕВ ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

Относно: Промяна на Решение 872 от 22.02.2018 г. във връзка с удължаване на срока за погасяване на суми по договор за кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на допустими разходи в изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.”България) – I-ви етап, гр.Димитровград”  по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Ваше Решение № 872/22.02.2018 г. Общински съвет – Димитровград, на основание чл.21, ал.1, т.10, във връзка с чл.17 от Закона за общинския дълг, даде съгласие Община Димитровград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по силата на който да поеме общински дълг с цел реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.”България) – I-ви етап, гр.Димитровград”  по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”

В изпълнение на горното Община Димитровград сключи Договор за кредит № 969/12.04.2018 г. в размер на 750 000.00 лв., предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи за успешното приключване на дейностите по проект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.”България) – I-ви етап, гр.Димитровград” и осигуряване на средства за разплащане с изпълнителите на дейностите по проекта преди окончателното им превеждане от Управляващия орган. Сумата, която беше усвоена по договора за кредит е 362 000.00 лв.

На 18.09.2018 г. Община Димитровград внесе в УО на ОПРР окончателно искане за средства по „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул.”България) – I-ви етап, гр.Димитровград”.

С писмо с изх. № 387 от 18.10.2018 г. на Управляващия орган на ОПРР бе насрочена проверка на място от екип от експерти, включваща цялостното изпълнение на дейностите по проекта във връзка с окончателното плащане по проекта. Проверката бе извършена в срок. За резултатите от проверката се подготви протокол. Община Димитровград изпълни препоръките, съдържащи се в протокола, в определения за това срок.

С писмо с изх. № 99-00-6-1383(22) от 12.11.2018 г. на Управляващия орган на ОПРР бяха изискани допълнителни документи във връзка с подаденото искане за окончателно плащане по проекта. Изискуемите документи бяха представени в срок, но към настоящия момент верификацията на искането за окончателно плащане не е приключила.

На 25.02.2019 г. изтича срокът за погасяване на главницата по Договора за кредит. Погасяването на главницата по кредита е обвързано с верифицирането и получаването на средства от УО на ОПРР по подаденото искане за окончателно плащане по проекта.

Поради липсата на верификация на средствата по внесеното окончателно искане за средства и наближаващия срок за погасяване на кредита е необходимо да бъде сключено допълнително споразумение (Анекс) към договор за кредит № 969 от 12.04.2018 г., предназначен за финансиране и рефинансиране на допустими разходи  по проекта, за промяна на срока за погасяване на главницата до 25.05.2019 г.

За целта е необходимо Общински съвет-Димитровград да вземе решение за промяна на срока за погасяване на кредита в съответствие и с нормата на чл.15а от Закона за общинския дълг, съгласно която разпоредбите на чл.14, ал.4 и чл.15 не се прилагат за предложения относно удължаване на срока за погасяване на общински дълг, поет за финансиране на разходи за подготовка или изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз.

Именно поради тази причина и на основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА  във връзка с чл.15а от Закона за общинския дълг предлагам на Общински съвет – Димитровград да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е

- Изменя т.1 от Решение № 872/22.02.2018 г., както следва:

- В частта „Вид на дълга“ – от „краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем“ става „дългосрочен  дълг, поет с договор за общински заем“.

- В частта „Условия за погасяване“:

Срок на погасяване – от „до 12 месеца считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване“ става „до 25.05.2019 г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване “.

Останалите текстове от решението не се променят.

С уважение,

ИВО ДИМОВ

Кмет на община Димитровград

Съгласувал:

Димитър Гавазов

Директор Дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване”

Изготвил:

Татяна Ванчева

Директор Дирекция „Финансово-счетоводни дейности”

# Text boxes

# DIMITROVGRAD MUNICIPALITY

6400, Dimitrovgrad,

G.S.Rakovski 15 Blvd

tel.:+359 391/ 68-203; fax:+359 391/ 66-698

www.dimitrovgrad.bg

# ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400, Димитровград,

бул.”Г.С.Раковски” №15

тел.:0391/ 68-203; факс: 0391/ 66-698

e-mail: obshtina@dimitrovgrad.bg