**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**№ 479**

**От 27.05.2021 г.**

На основаниечл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,

чл.40 ал.2 от Закона за концесиите,

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД**

**Р Е Ш И:**

Одобрява Годишния отчет за изпълнението на концесионните договори за язовири, водоеми и други обекти, публична общинска собственост, за 2020г.

**ГОДИШЕН ОТЧЕТ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ ДОГОВОРИ ПРЕЗ 2020 г.**

На основание чл. 40, ал. 3, т. 4 от Закона за концесиите и във връзка с чл. 14.2 от сключените договори за предоставяне на концесия е изготвен настоящият годишен отчет за изпълнение на инвестиционните програми за предоставените язовири и микроязовири на концесия по оферти през 2020 г.

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр.Пловдив, концесионер на язовир с кад. №000017, с. Горски извор и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ - общо 12 000 лв:

- укрепване на дигата и брега

- засаждане на дръвчета.

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 / - общо 6 500 лв.:

- почистване и укрепване на язовирната стена

- ремонт и подмяна на съоръженията

3. Мероприятия за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/- общо 5 000 лв.:

- изграждане на утайници и преливници

- почистване на отходите

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:- петима пазачи

5. Годишно концесионно плащане /ФО1/ - 2 000 лв. /две хиляди лв./ без ДДС.

6. Инвестиции /ФО2/– 109 000 лв. /сто и девет хиляди лв./ за целия период от 15 години

7. Работни места – РМ – 5 + 15 бр.

Отчет за изпълнение на офертата от „\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Пловдив за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

Изминалата 2020 г. се характеризираше с продължително засушаване, в следствие на което се създадоха предпоставки за обрушване и напукване на язовирните землено-насипни стени и опасност от скъсване на язовирната стена. Това наложи да се извършат укрепителни, насипни и други СМР по поддръжка на язовира с оглед безопасността и изискванията на аварийния план. На обекта бяха извършени дейности за поддръжка и ремонт на съоръженията:

* отъпкване и насипване на язовирната стена със собствена и наета механизация;
* профилактика на изпускателен кран – собствени материали и труд;
* почистване на дерето в горната и долната част на язовира и под преливника с оглед предпазване от затлачване на язовирното дъно и свободно изтичане на водата;
* други мероприятия като дезинфекция, засаждане на дръвчета и др.
* почистване и дезинфекция на водоема;
* Изсичане на дървета под язовирната стена с оглед предпазване от разрушаване – собствен труд.

Осъществено бе постоянно наблюдение на язовирната стена от назначена охрана. Обща сума на разходите – 2 522,2 лв. Приложени копия на фактури.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000017** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД, концесионер на язовир №000107 и №000202 в землищата на с. Добрич и с. Крум и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия / ТО1 /:

- почистване на преливника от растителност и запълване на фугите с асфалтова смес

- почистване на речното корито от дървета в частта от изпускателя до преливника

- корекция на речното корито в точката на вливане на преливника

- възстановяване на преграден праг на преливника

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 /:

- почистване на водния и въздушния откос на стената от храсти и дървета

- ремонт на водозапорната арматура за осигуряване на водоплътност

- възстановяване на липсващата осигурителна водозапорна арматура

- поставяне на препятствия за ограничаване на движението на превозни средства по короната на стената

3. Мероприятия за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3 /:

- механично почистване на попаднали във водата полимерни опаковки и други устойчиви на биоразлагане отпадъци

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4 /:

- определяне на отговорно лице за обекта

- осигуряване на постоянна дневна охрана

- изготвяне на инструкция за експлоатация и поддръжка и точно формулиран ред за действия при наличие на аварийни или екстремни ситуации

- поставяне на табели с надпис, указващ забраната за къпане в язовира

- осъществяване на визуален контрол /веднъж годишно/ от специалисти за състоянието на стената

5. Годишно концесионно плащане /ФО1/ - 3 202 лв. /три хиляди двеста и два лв./ без ДДС.

6. Инвестиции – 21 000 лв. /двадесет и една хиляди лв./ в рамките на целия срок на концесията.

7. Работни места – РМ – 1 бр.

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Димитровград за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален **№000107 и 000202** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира наличие на храсти и дървесна растителност на мокър и сух откос, в изправност преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; състояние на изпускателен кран - изправен и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **ЕТ „\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*\*\*\*\*”, концесионер на язовир с кад. №000254, в землището на гр. Меричлери и предложена оферта:**

1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ :

- укрепване на брега, почистване и засаждане на дръвчета - 1 000 лв.

2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 / :

- ремонт на съоръжения – 1 000 лв.

3.Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - / ТО3 /- няма

4.Постоянно наблюдение на язовирната стена / ТО4 /: - двама пазачи

5.Годишно концесионно плащане / ФО1 / - 3 100 лв. /три хиляди и сто лв./ без ДДС.

6.Инвестиции / ФО2 /– 16 200 лв. /шестнадесет хиляди и двеста лв. / за целия период от 15 години/

7.Работни места – РМ – 2 + 5 бр.

Отчет за изпълнение на офертата от ЕТ „\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*\*\*” за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената на воден обект с кадастрален №**000254** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\* - \*\*” ЕООД, гр. Димитровград, концесионер на язовир №000205, с. Светлина – „Юрутлука” и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ – засаждане на 150 фиданки - 500 лв.

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 / - ремонт на изпускателен кран и шахта - 1 000 лв.

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - / ТО3 / - няма

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена / ТО4 / - 2 пазачи

5. Годишно концесионно плащане /ФО1/ - 700 лв. /седемстотин лв./ без ДДС.

6. Инвестиции / ФО2 / – 23 000 лв.

7. Работни места – РМ – 2 + 3 бр.

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\*\* - \*\*” ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

Предвидените инвестиции периода са на стойност 2 000 лв. и са вложени както следва:

1. За поддържане и наблюдение на язовирната стена са изплатени заплати - 750 лв.
2. Фураж за изхранване на рибките – 696 лв. (приложена фактура)
3. Подравняване, насипване и разстилане на чакъл по язовирната стена – 3 300 лв.

Общо инвестирани за 2020 г. – 2 382 лв.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000205** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състоянфие на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Пловдив, концесионер на язовир №000286, в землището на с. Бодрово и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ - общо 4 500лв:

- прочистване, укрепване и залесяване на язовирния бряг

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 / - общо 6 000 лв.:

- почистване и укрепване на язовирната стена

- ремонт на водооточните съоръжения

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - / ТО3 /- общо 2 000 лв.:

- поддържане и почистване на утайници

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена / ТО4 /:

- двама пазачи

5. Годишно концесионно плащане / ФО1 / - 2 700 лв. /две хиляди и седемстотин лв./ без ДДС.

6.Инвестиции / ФО2 /– 64 000 лв. /шестдесет и четири хиляди лв./ за целия период от 15 години

7.Работни места – РМ – 4 + 10 бр.

Отчет за изпълнение на офертата от „\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Пловдив за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000286** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира задоволително общо състояние на водния обект.

Изпълнени са дадените предписания.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **ЕТ „\*\*\*\*\*\*\*\*”, гр. Първомай, концесионер на язовир №000533, в землището на с. Бодрово и предложена оферта:**

1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ :

- запазване целостта на почвата, залесяване, изграждане на противоерозийни укрепления и диги

2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 / :

- почистване на преливника

- почистване на коритото на дерето

3.Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - / ТО3 /:

- преливно съоръжение – завършване

- изграждане на 2 утаителя

4.Постоянно наблюдение на язовирната стена / ТО4 /

5.Годишно концесионно плащане / ФО1 / - 2 050 лв. /две хиляди и петдесет лв./ без ДДС

6.Инвестиции / ФО2 /– над 100 000 лв. /сто хиляди лв./ за целия период от 15 години

7.Работни места – РМ – 3 до 10 бр.

Отчет за изпълнение на офертата отЕТ „\*\*\*\*\*\*\*\*\*”гр. Първомай за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000533** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/ - обрасли с храсти и единични дървета; изпускателен кран – изправен, добро общо състояние на водния обект.

Няма регистрирани извънредни събития или констатирани проблеми и повреди по съоръженията.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **ЕТ „\*\*\*\*\*\*\*\*”, гр. Димитровград, концесионер на язовир №000060, с. Странско и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ :

- изграждане на оградни съоръжения, откосите и билата ще бъдат зачимени и затревени, дренажи, залесяване и насипване с чакъл.

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 / :

- проверка изправността на съоръженията, ремонт, изпускане на водите от водохранилището

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - / ТО3 /:

- изграждане на утаител, изграждане на малки водохранилища, които периодично ще бъдат чистени

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена / ТО4 / - постоянна охрана

5. Годишно концесионно плащане / ФО1 / - 635 лв. /шестстотин и тридесет и пет лв./ без ДДС

6. Инвестиции / ФО2 / - 26 893 лв.

7. Работни места – РМ – 5 + 4 бр.

Отчет за изпълнение на офертата от ЕТ „\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*”, гр. Димитровград за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000060** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*” ЕООД гр. Димитровград**, **концесионер на язовир №000763, в землището на с. Крепост и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия / ТО1/:

- защитни съоръжения и укрепване на язовирната стена и брега – почистване на водоснабдителните канали; възстановяване на преливника от южната страна – 175 лв.

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации/ ТО2/:

- ремонтно възстановителни работи – 160 лв.

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ -/ ТО3/ - 120 лв.

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена / ТО4/:

- осигуряване на спасително-охранителен денонощен пост

5. Предложение за годишно концесионно плащане / ФО1/ - 181 лв. / сто осемдесет и един лв./ без ДДС .

6. Предложени инвестиции / ФО2/ - 455 лв. в рамките на целия срок на концесията

7. Работни места – РМ – 4 бр.

Отчет за изпълнение на офертата от „\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. Димитровград за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000763** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\* – \*\*” ЕООД гр. Димитровград, концесионер на язовир №000598 в землището на с. Сталево и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

- изкуствено залесяване по застрашените участъци от дигата

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2/:

- поставяне на обозначителни знаци на подпорната стена и около язовира

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ -/ТО3/

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:

- осигуряване на спасително-охранителен денонощен пост

5. Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - **360 лв.**/ триста и шестдесет лева/ без ДДС .

6. Предложени инвестиции / ФО2/ - 43000 в рамките на целия срок на концесията

7. Работни места – РМ – 2 + 2 бр.

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\* – \*\***”** ЕООД гр. Димитровград за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

През 2020 г. бяха извършени следните видове работа по поддръжката на язовира:

* Засаждане на 85 бр. дръвчета около язовира;
* почистване на преливника;
* почистене от храсти и папур в язовира.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000598** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира задоволително състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; задоволително състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **ЕТ „\*\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*\*” гр. Димитровград, концесионер на язовир №000071 с. Злато поле и предложена оферта**:

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия / ТО1/:

- защитни съоръжения и укрепване на язовирната стена

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации/ ТО2/:

- ремонтно-възстановителни работи и почистване на района

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ -/ ТО3/

- изграждане на утаител за механично пречистване на входящите води.

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена / ТО4/:

- осигуряване на спасително-охранителен денонощен пост

5. Предложение за годишно концесионно плащане / ФО1/ - **600 лв.** / шестотин лева/ без ДДС .

6. Предложени инвестиции / ФО2/ - 27300 в рамките на целия срок на концесията

7. Работни места – РМ – 2 + 3 бр.

Отчет за изпълнение на офертата представен от ЕТ „\*\*\*\*\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*\*\*\*\*” гр. Димитровград“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

Извършени са следните дейности за изпълнение на договор за концессия на водоем в с. Злато поле до края на 2020 г.:

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия:

- ежемесечно наблюдение и укрепване на язовирната стена;

- почистване на язовира;

- зачимяване и затревяване на язовира

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръжения при екстремни ситуации:

* целогодишно се поддържа проводимостта на облекчителните съоръжения;
* непрекъснато наблюдение и почистване на отливника във връзка с природните условия;
* наблюдение на направената бетонна шахта и проверяване на изправността на изпускателния кран;
* извършва се ежемесечна проверка на затворните органи и съоръжения;
* ежемесечно се прави оглед на преливника и на коритото на реката на разстояние 500 м. след изпускателния кран, като се премахват храсти и дървета по течението на реката;
* през зимния период се поддържа кота водно ниво най-малко на 2 м. под котата на твърдия преливник с цел осигуряване на достатъчен ретензионен обем.

3. Механично почистване на входящите и изходящите води;

Извършени инвестиции със собствени средства – 300 лв.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000071** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **ЕТ „\*\*\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*\*\*\*” с. Горски извор, концесионер на язовир №000555 с. Горски извор и предложена оферта:**

1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия / ТО1 /:

– залесяване и поддържане на язовирната стена - 300 лв

2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 /:

- ремонт на стената и отливника – 100 лв

3.Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - / ТО3 /

- изграждане на два утаителя- 500лв

4.Постоянно наблюдение на язовирната стена / ТО4 /:

- едно постоянно работно място

5.Предложение за годишно концесионно плащане / ФО1 / - 260 лв /двеста и шестдесет лева/ без ДДС.

6.Предложени инвестиции / ФО2 / – 10 000 лв. /десет хиляди лв./ за срока на концесията

7.Работни места – РМ – 1бр.

Отчет за изпълнение на офертата представен от ЕТ „\*\*\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*\*\*\*\*”, с. Горски Извор за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

От поетите дългосрочни ангажименти за изминалата 2020 г. са извършени следните дейности:

1. Поддържа целостта на почвата по сервитута на язовира чрез затревяване и залесяване;
2. Ежегодно се извършва обеоравка по протежението на западния бряг с цел предотвратяване свличане на земна маса;
3. Осигурен е денонощен пост и удобства за денонощно наблюдение – монтирано е ВПС и навес;
4. Извършва се ежемесечна проверка на крановото устройство;
5. Почистен е водния и сухия откос на язовирната стена от дървесна и храстовидна растителност.
6. Отстранени са неизправностите по предписания

Извършените инвестиции със собствен труд са в размер на 4 000 лв. - фуражът необходим за изхранване на заложения зарибителен материал е изцяло от собствено производство.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000555** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира задоволително общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\* - \*\*” ЕООД гр. Димитровград, концесионер на язовир №000160 с. Светлина – „Каратопрак” и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

– залесяване на язовирния бряг – 1 250 лв.

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2/:

- укрепване на язовирната стена и ремонт на съоръженията-11 550 лв.

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/

- изграждане на 2 бр. утаители за входящи води- 12 000 лв.

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:

- постоянно наблюдение на язовирната стена от двама пазачи

5. Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 2 900 лв. /две хиляди и деветстотин лв./ без ДДС.

6. Предложени инвестиции /ФО2/ – 313 800 лв. /триста и тринадесет хиляди и осемстотин лева/ за срока на концесията;

7. Работни места – РМ – 2 бр.

**Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\* - \*\*” ЕООД гр. Димитровград за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:**

**Предвидените инвестиции периода са на стойност 19 000 лв. и са вложени както следва:**

1. **Фураж за изхранване на рибата – 10 005,10 лв. (приложени фактури)**
2. **Зарибяване със собствено произведен зариителен материал – 3 000 лв.**
3. **За поддържане и наблюдение на язовирната стена са изплатени заплати - 2 800 лв.**
4. **Подравняване, насипване и разстилане на чакъл по язовирната стена – 3 300 лв.**
5. **Изразходвано гориво – 249,91 лв.**

**Общо инвестирани за 2020 г. – 22 835,01 лв.**

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000160** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира задоволително състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **ЕТ „\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*\*\*” гр. Димитровград, концесионер на язовир №000735 с. Бодрово и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

– залесяване 200 бр. дръвчета – 5 000 лв.

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2/:

- ремонтни дейности и почистване – 1 000 лв.

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/- 10 000 лв.

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:

- системно наблюдение и възстановителни работи – 5 000 лв.

5. Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 1 500 лв. /хиляда и петстотин лв/ без ДДС.

6. Предложени инвестиции /ФО2/ – 95 000 лв. /деветдесет и пет хиляди лв./ за срока на концесията

7. Работни места – РМ – 2 бр. + 4 бр.

Отчет за изпълнение на офертата от ЕТ „\*\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*\*\*” гр. Димитровградза периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000735** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; задоволително състояние на изпускателен кран и задоволително общо състояние на водния обект.

Предписания: да се възстанови експлоатационното състояние на преходния участък след преливника и бързотока след преходния участък. Да се поддържа водно ниво кота 2 м под кота преливен ръб до отстраняване на неизправностите. Няма регистрирани извънредни събития или констатирани проблеми и повреди по съоръженията.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*” EООД, гр. Стара Загора, концесионер на язовир №000091 в землището на с. Странско и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

– залесяване и укрепване на язовирната стена – 1 250 лв.

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2/:

- укрепване на язовирната стена и ремонт на съоръженията- 5 823 лв.

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/

- изграждане на 2 бр. шахти и 1 бр. утайник за входящи води- 800 лв.

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/

- постоянно наблюдение на язовирната стена – 4 000 лв.

5. Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 600 (шестстотин) лв. без ДДС.

6. Предложени инвестиции /ФО2/ – 29 288 лв. /двадесет и девет хиляди двеста осемдесет и осем лева/ за срока на концесията;

7. Работни места – РМ – 3 бр.+ 4 бр.

Отчет за изпълнение на офертата от „\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” EООД гр.Стара Загора за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000091** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира - мокър и сух откос с нарушения, преливник - неизправен; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. не е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД гр. Димитровград, концесионер на язовир №000171 в землището на гр. Меричлери и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

– почистване на язовирната стена и преливника

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2/:

- профилактика на съоръженията и поддържане на водоема

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/

- залесяване на района около язовира, зарибяване на язовира

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:

- едно постоянно работно място

5. Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 250 лв. /двеста и петдесет лв./ без ДДС.

6. Предложени инвестиции /ФО2/ – за срока на концесията

7. Работни места – РМ – 1 бр.

Отчет за изпълнение на офертата от „\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр.Димитровград за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000171** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира: мокър откос без нарушения, сух откос – затревен, нов изправен преливник, канал - изправни; добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД с. Горски извор, концесионер на язовир №000385 с. Ябълково и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

- защитни съоръжения и укрепване на язовирната стена и брега

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации/ ТО2/:

- ремонт на бетонна шахта и спирателния кран

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ -/ТО3/

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:

- осигуряване на спасително-охранителен денонощен пост

5. Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 5 000 лв. / пет хиляди лева/ без ДДС .

6. Предложени инвестиции /ФО2/ - 87 500 лв. в рамките на целия срок на концесията

7. Работни места – РМ – 3 бр. + 8 бр.

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД, с. Горски извор за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

От поетите дългосрочни ангажименти за изминалата 2020 г. са извършени:

- поддържа се целостта на почвата по сервитута на язовира чрез затревяване и залесяване. За целта са залесени 10 броя тополи.

Други мероприятия, свързани с изпълнението на концесионните задължения са:

1. Постоянно наблюдение на язовирната стена - осигурен е денонощен пост; осигурени са удобства за денонощно наблюдение – монтирано е ВПС.

2. Мероприятия свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации:

* извършва се ежемесечна проверка на крановото устройство;
* извършен цялостен ремонт на шибърния кран
* заздравяване на язовирната стена;
* извършено е почистване на водния и сухия откос на язовирната стена;

- частично почистване и ремонт на преливника.

3. Мероприятия свързани с ерозийни въздействия:

- наблюдават се изградените утайници – функционират добре;

- изграден е още един утайник на най-голямото дере, втичащо се в язовира;

- за опазване на съоръжението се осъществява денонощна охрана и наблюдение;

- за поддръжка на стената и пътищата към язовира са доставени и разстелени още 10 куб. м. баластра – инвестирани над 300 лв.;

- поставени са 2 бр. табели указващи, че къпането в язовира е забранено

- за зарибяване на язовира са вложени около 5 000 лв., за изхранване, профилактика и лечение на рибата са вложени около 1 000 лв. от тях.

4. Извършени инвестиции със собствен труд – 3 000 лв. Фуража за изхранване на заложения зарибителен материал е изцяло от собствено производство.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000385** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира: състояние на мокър и сух откос с нарушения, добро състояние на преливник и на отливен канал /500 м след преливник/; изпускателен кран – изправен; добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Кърджали, концесионер на язовир №000080, с. Странско и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

- залесяване на части от бреговата ивица – 350 лв.

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2/:

- почистване на отливника и отводнителния канал; подмяна на изпускателния кран; ремонт на отводнителната шахта – 3 950 лв.

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/

- почистване на подходите към язовира; изграждане на утаители – 1 450 лв.

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/

- постоянно наблюдение на язовирната стена

5. Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 2 100 лв. /две хиляди и сто лв./ без ДДС.

6. Предложени инвестиции /ФО2/ – 27 850 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и петдесет лв./

7. Работни места – РМ – 3 бр. /трудов договор/, 11 бр. /сезонна заетост/

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\*” ООД, гр. Кърджали за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

Относно: изпълнение на концесионния договор за язовир „Синур дере” с. Странско, община Димитровград през 2020 г.

1. Инвестиции по поддържане на водоема:

- почистване на отливника на язовирната стена от храсти и големи треви със собствени средства – м. юни 2020 г.;

- системно поддържане на нивото на водата чрез изпускане през крана.

В резултат от проведените мероприятия и грижи за язовирната стена и околния ландшафт са в много добро състояние.

2. Инвестиции свързани с използването на язовира и поливната вода:

- осъществено е зарибяване на язовира със следните еднолетни рибки:

шаран – 3 000 бр. и толстолоб – 1 000 бр. през м. март 2020 г.;

- през месеците юни, юли и август е извършено поливане на следните зеленчуци:

* царевица – 50.000 дка

3. В охраната на язовира са ангажирани 2 души, а при отглеждането на зеленчуци 5 човека.

При извършената проверка на воден обект с кад. №**000080** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира: мокър и сух откос с нарушения, преливник и отливен канал /500 м след преливник/ - неизправени; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, с. Странско, концесионер на язовир №000018 в землището на с. Странско и предложена оферта:**
   1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

– почистване на водния и въздушния откос на стената от храсти и дървета; почистване на речното корито от храсти и дървета в частта от изпускателя до преливника; поставяне на препятствия за опазване на язовирната стена

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2/:

- почистване на сухия откос на стената; поставяне на препятствия по пътя; почистване на преливника от дървета и храсти; ремонт на хидросъоръжения

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3 /

- механично почистване на водата от отпадъци; изграждане на препятствия /мрежи/ на входните артерии

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/

- денонощна охрана; поставяне на забранителни табели

5. Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 600 лв. /шестстотин лв./ без ДДС.

6. Предложени инвестиции /ФО2/ – 70 000 лв. /седемдесет хиляди/ за срока на концесията;

7.Работни места – РМ – 3 бр. /постоянен договор/

Отчет за изпълнение на офертата от„\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, с.Странско за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000018** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира: състояние на мокър и сух откос с нарушения, преливник и отливен канал /500м след преливник/ - неизправни; добро състояние на изпускателен кран и задоволително общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, с.Странско, концесионер на язовир №000020 в землището на с. Странско и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

– почистване на водния и въздушния откос на стената от храсти и дървета; почистване на речното корито от храсти и дървета в частта от изпускателя до преливника; поставяне на препятствия за опазване на язовирната стена

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО/:

- почистване на сухия откос на стената; поставяне на препятствия по пътя; почистване на преливника от дървета и храсти; ремонт на хидросъоръжения

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/

- механично почистване на водата от отпадъци; изграждане на препятствия /мрежи/ на входните артерии

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/

- денонощна охрана; поставяне на забранителни табели

5. Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 2 300 лв. /две хиляди и триста лв./ без ДДС.

6. Предложени инвестиции /ФО/ – 70 000 лв. /седемдесет хиляди/ за срока на концесията;

7. Работни места – РМ – 3 бр. /постоянен договор/

Отчет за изпълнение на офертата от„\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, с.Странско за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000020** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, преливник и отливен канал /500 м след преливник/ - в неизправност; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, с. Странско, концесионер на язовир №000021 в землището на с. Странско и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:

– почистване на водния и въздушния откос на стената от храсти и дървета; почистване на речното корито от храсти и дървета в частта от изпускателя до преливника; поставяне на препятствия за опазване на язовирната стена

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 /:

- почистване на сухия откос на стената; поставяне на препятствия по пътя; почистване на преливника от дървета и храсти; ремонт на хидросъоръжения

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - / ТО3 /

- механично почистване на водата от отпадъци; изграждане на препятствия /мрежи/ на входните артерии

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/

- денонощна охрана; поставяне на забранителни табели

5. Предложение за годишно концесионно плащане / ФО1 / - 300 лв. /триста лв./ без ДДС.

6. Предложени инвестиции /ФО2/ – 70 000 лв. /седемдесет хиляди/ за срока на концесията;

7. Работни места – РМ – 3 бр./постоянен договор/

Отчет за изпълнение на офертата от„\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, с.Странско за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000021** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, преливник и отливен канал /500 м след преливник/ - неизправни; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. Димитровград, концесионер на язовир с кад. №000172, с. Бряст и предложена оферта:**

1. Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия / ТО1 /:

– почистване на водния и въздушния откос на стената от храсти и дървета; почистване на речното корито от храсти и дървета в частта от изпускателя до преливника; поставяне на препятствия за опазване на язовирната стена

2. Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации / ТО2 /:

- почистване на сухия откос на стената; поставяне на препятствия по пътя; почистване на преливника от дървета и храсти; ремонт на хидросъоръжения

3. Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - / ТО3 /

- механично почистване на водата от отпадъци; изграждане на препятствия /мрежи/ на входните артерии

4. Постоянно наблюдение на язовирната стена / ТО4 /

- денонощна охрана; поставяне на забранителни табели

5. Предложение за годишно концесионно плащане / ФО1 / - 301 лв. /триста и един лв./ без ДДС.

6. Предложени инвестиции / ФО2 / – 95 800 лв. /деветдесет и пет хиляди и осемстотин лв/ за срока на концесията;

7. Работни места – РМ – 4 бр. /постоянен договор/ и допълнително – при необходимост

Отчет за изпълнение на офертата от „\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. Димитровград, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000172** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира: състояние на мокър и сух откос без нарушения, неизправен преливник и отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Димитровград, концесионер на язовир с кад. №000193, с. Здравец и предложена оферта:**

Предложени инвестиции за срок ***5 години***, считано от началото на концесията - 9 700 лв., в т.ч.:

1. Ремонт на стената на язовира – 6 000 лв.

2. Ремонт на отливника – 700 лв.

3. Почистване на язовира – 3 000 лв.

Годишно концесионно плащане – 320 лв. без ДДС (триста и двадесет лева).

Отчет за изпълнение на офертата от„\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Димитровград, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000193** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Димитровград, концесионер на язовир с кад. №000196, с. Здравец и предложена оферта:**

Предложени инвестиции за срок ***5 години***, считано от началото на концесията – 5 500 лв., в т.ч.:

1. Ремонт на стената на язовира – 3 000 лв.

2. Ремонт на отливника – 500 лв.

3. Почистване на язовира – 2 000 лв.

Годишно концесионно плащане – 200 лв. без ДДС (двеста лева).

Отчет за изпълнение на офертата от„\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Димитровград, за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000196** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Хасково, концесионер на язовир с кад. №001377, в землището на с. Крепост и предложена оферта:**

Предложени инвестиции за срока на концесията – 20 000 лв. (двадесет хиляди лв.)

1. 2016 г. - почистване и ремонт на язовирната стена и укрепване на съоръженията – 2  000 (две хиляди) лв.

2. 2017 г. – електрификация и водопровод до язовира – 5 000 (пет хиляди) лв.

3. 2017 г. – зарибяване – 2 000 (две хиляди) лв.

4. 2019 г. – рехабилитация и възстановяване на осигурителната водозапорна апаратура за контролирано водоизпускане при необходимост – 2 000 (две хиляди) лв.

5. 2019 г. – почистване на воднота корито от дървета и храсти в частта от изпускателя до преливника – 2 000 (две хиляди) лв.

6. 2020 г. – почистване на трасето на преливника от дървета и храсти – 2 000 (две хиляди) лв.

7. 2021 г. – 2031 г. – инвестиции през годините за поддръжка на съоръженията, мероприятия свързани с ерозийното въздействие, ремонт на хидросъоръжения, зарибяване, почистване на преливника, почистване на водното корито и др. – 5 000 (пет хиляди) лв.

Годишно концесионно плащане – 2 500 (две хиляди и петстотин) лв. без ДДС.

Отчет за изпълнение на офертата от„\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД, гр. Хасково за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.: не е представен.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**001377** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. София, концесионер на язовир с кад. №000960, с. Долно Белево и предложена оферта:**

Предложени инвестиции за срока на концесията – 88 000 (осемдесет и осем хиляди) лв.

За изпълнение на концесионния договор ще бъдат осъществявани следните дейности:

- мероприятия свързани с ерозийното въздействие – почистване на преливника, стената, канала и водното корито;

- мероприятия свързани със защита на съоръженията при екстемни ситуации;

- механично почистване на входящите води;

- постоянно наблюдение и охрана на обекта.

1. През първата година – 30 600 (тридесет хиляди и шестотин) лв. за укрепване на съоръженията, почистване на терените, проверка и ремонт на основните хидросъоръжения, поставяне на ВПС, осигуряване не телефона връзка, изграждане на садково стопанство и зарибяване, за персонал.

2. През втората година – 14 000 (четиринадесет хиляди) лв. за поддръжка на съоръженията, производствени и технологични разходи, за персонал и др.

3. През трета, четвърта и пета година – по 8 500 (осем хиляди и петстотин) лв. за поддръжка на съоръженията, производствени и технологични разходи и др.

4. Разкрити работни места, постоянни и временни – технолог, работници садково стопанство, пазач, хидроспециалист.

Годишно концесионно плащане – 7 350 (седем хиляди триста и петдесет) лв. без ДДС.

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. София за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

Във връзка с инвестиционната програма на дружеството по отношение на наетия язовир и съобразно обвързващото предложение и законовите разпоредби, са изпълнени редица технически мероприятия за осигуряване надеждността на съоръжението като цяло:

1. Поддържа се проводимостта – изсичане и изкореняване на растителността и изземване на наносните материали
2. Поддържа се нормалния профил и редовно се почистват водния и въздушния откос на стената и на преливника от храсти и дървета. Почистването се извършва със собствена техника и наета работна ръка.
3. На съоръженията се извършват текущи ремонти за нормалното им функциониране и реакция при екстремни ситуации.
4. Извършва се постоянно наблюдение на язовирната стена.
5. Разходите за рибовъдство и персонал са преизпълнени спрямо плана
6. Предвидените мероприятия от инвестиционната програма за петата година са напълно изпълнени, като някои са реализирани изпреварващо за подсигуряване на съоръженията и тяхната безопасна експлоатация. По този начин е изпълнена и цялата инвестиционна програма по договора, която следваше да се изпълни в 5-годишен срок от сключване на договора.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000960** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500 м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. София, концесионер на язовир с кад. №000314, с. Ябълково и предложена оферта:**

Предложени инвестиции, свързани с обекта на концесия за първите пет години – 28 000 лв.:

- през първата година – 18 800 лв., укрепване на съоръженията, почистване на терените, проверка и ремонт на основните хидросъоръжения, поставяне на временен обект, осигуряване на постоянна телефонна връзка, изграждане на садково стопанство и зарибяване, за персонал.

- през втората година – 8 100 лв. за поддържане на съоръженията, производствени и технологични разходи, за персонал и др.

- през трета, четвърта и пета година – 7 350 лв. за поддържане на съоръженията, производствени и технологични разходи, за персонал и др.

− Инвестиции свързани с дейността – рибовъдство, спортен риболов, туристическа дейност, персонал – 39 500 лв.

Инвестиционната програма, която дружеството предвижда да осъществи върху концесионния обект следва да бъде осъществена за целия период на концесия.

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. София за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

Във връзка с инвестиционната програма на дружеството по отношение на наетия язовир и съобразно обвързващото предложение и законовите разпоредби, са изпълнени редица технически мероприятия за осигуряване надеждността на съоръжението като цяло:

1. През четвъртата година е направено почистване на водния и въздушния откос на стената и на преливника от храсти и дървета. Почистването е направено със собствена сметка и наета работна ръка.
2. Извършени са текущи ремонти на основната водозапорна арматура и изпускателния кран, с което се създава възможност при необходимост за контролирано водоизпускане.

Общ размер на вложените средства от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са в размер над 16 200 лв.

Предвидените мероприятия от инвестиционната програма за третата година са напълно изпълнени, като някои са реализирани изпреварващо за подсигуряване на съоръженията и тяхната безопасна експлоатация.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000314** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. Меричлери, концесионер на язовир с кад. №000147, гр.Меричлери и предложена оферта:**

Предложените инвестиции, свързани с обекта на концесия за първите пет години са в размер на 17 000 лв.:

* Засаждане на тополови насаждения на две ивици по брега на язовира – 3 000 лв.
* Почистване на бреговата ивица с извозване на отпадъчния материал – 2 000 лв.
* Почистване на канала с необходимите ремонто-възстановителни работи – 2 000 лв.
* Почистване и насипване на пътната отсечка до обекта – 3 000 лв.
* Поддържане в добро техн. състояние на клетки – зарибители – 1 000 лв.
* Поставяне на фургони и изграждане на дървени навеси – 7 000 лв.
* Поставяне на ВПС за охрана – 1 000 лв.

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД”, гр. Меричлери за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

Извършени дейности за периода:

* 1. Ремонт на изпускателен кран
  2. Почистване на язовирното корито от стари дънери и камъни
  3. Частично почистване на язовирната стена от храсти и дървета
  4. Ремонт на шахта от вътрешната част на язовира

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000147** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, неизправен преливник, задоволително състояние на отливен канал /500м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и слягания по короната.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. Димитровград, концесионер на язовир с кад. №000164, с.Бряст и предложена оферта:**

Предложените инвестиции, свързани с обекта на концесия за първите пет години са в размер на 31 500 лв.:

* първа година – 10 200 лв. монтиране на изпускателен кран; почистване на дъното и бреговете на язовира от растителност; възстановяване на мокър и сух откос; почистване на каналите след основния изпускател и преливника; почистване и поддържане проводимостта на отводния канал;
* втора година – 3 300 лв. оформяне и ремонтиране на пътя до язовира; поставяне на ВПС за охрана и склад за съхранение; засаждане на 20 бр. Трайни насаждения;
* трета, четвърта и пета година – по 6 000 лв. за изгаждане на беседки и поставяне на съоръжения за за къмпингуване – общо 18 000 лв.;

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД”, гр. Димитровград за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

Предприети действия за периода:

1. Изпускане на язовира за да се почисти дъното. При изпускането на водата се установи, че дъното е тип нерегламентирано сметище с доста изхвърлени в него гуми и пластмаси, което драстично оскъпи процеса по почистването, както и времето.
2. Прокопаване на дигата на две места, като на първото има положени тръби и изпускателен кран, а второто е за преливник. За преливника са закупени материалите (кофражи, платна, греди и дъски)
3. Района около язовира беше облагороден с 20 дръвчета (борчета), които за съжаление не оцеляха. Всички изсъхнаха, поради голямата суша не успяха да се вкоренят и ще се наложи ново залесяване.
4. Отклоняването от асфалтовия път до язовира е черен път, който беше насипан със строителни материали, което улесняваше достъпа до язовира в дъждовно и кално време. Покрай язовира минава пътя за нивите, по който ежедневно минават селскостопански машини и в комбинация с дъжда от последния месец насипа на пътя е за подновяване.
5. Закупени са материали за беседките по проекта, предстои тяхното монтиране.

2020 година беше неблагоприятна в много отношения и особено за водоемите с дългата суша. Поради липсата на вода изграждането на преливник не бе приоритет. Сушата не позволи да се зариби язовира.

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000164** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, и на отливен канал /500м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект, като преливника е в процес на изграждане. Няма регистрирани извънредни събития или констатирани проблемио повреди по съоръженията.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

1. **„\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. Димитровград, концесионер на язовир с кад. №000193, с. Горски извор и предложена оферта:**

Предложените инвестиции, свързани с обекта на концесия за първите пет години са в размер на – 90 000 лв. (без ДДС):

* 40 000 лв. (без ДДС) за осигуряване на условия за отдих със срок на изпълнение през втората година;
* 50 000 лв. (без ДДС) за изграждане на комплекс от любителски водни съоръжения за развлечения и атракции със срок на изпълнение през петата година.

Отчет за изпълнение на офертата представен от „\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ЕООД, гр. Димитровград за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.:

Предприети действия за периода:

1. Почистване на преливници
2. Почистване на язовирна стена
3. Почистване на входящи утаители от води
4. Почистване на пътна настилка
5. Монтаж на постоянно видео наблюдение на язовирната стена
6. Осъществяване на постоянно денонощно видео наблюдение
7. Осъществено захранване с електроенергия с трифазен ток с присъединена мощност от 15 kw
8. Назначен отговорник за поддръжка на язовира

При извършената проверка на воден обект с кадастрален №**000193** относно предприетите превантивни мерки за зимна подготовка и изпълнение на концесионния договор, комисията констатира добро състояние на мокър и сух откос, на преливник и състояние на отливен канал /500м след преливник/; добро състояние на изпускателен кран и добро общо състояние на водния обект.

**Концесионната вноска за 2020 г. е платена.**

През **2020 г.**, от сключилия с Община Димитровград „оператор на язовирна стена” – „\*\*\*\*” ЕООД са извършени месечни проверки за предотвратяване и отстраняване на констатирани нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях и са дадени предписания на концесионерите на язовирите на територията на Община Димитровград.

Във връзка с изпълнение на указания, получени в Общинска администрация Димитровград с писмо с рег. индекс РД-23-171/10.4.2020 г. от Областна администрация Хасково, на основание чл. 44в от ЗРА и в съответствие с проект на заповед за въвеждане на забрана за улов на риба и други водни организми през периоди на тяхното размножаване на министъра на земеделието, храните и горите в рибностопански обекти по чл. 3, ал. 1, т. 2, на всички лицата, стопанисващи водни обекти на територията на общината са информирани да поддържат оптимално ниво на водата при провеждане на мероприятия по контролирано изпускане, с цел опазване на хвърления хайвер от размножаващите се рибни популации, гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнения.

През 2020 г. е прекратен един договор за концесия на язовир – язовир с идентификатор 87076.149.48 по КК и КР на с.Ябълково – стар номер 000314.

Във връзка със зимния сезон и прогнозите за интензивни валежи, до всички концесионери и наематели на язовири на територията на Община Димитровград е изпратено писмо, относно предприемане на необходимите мерки за осигуряване на подходящ ретензионен обем на водоемите с цел избягване на аварийни ситуации и създаване на риск от наводнения.

Относно сключените договори за концесия на обекти, публична общинска собственост – Кинокомплекс „\*\*\*\*\*\*\*” и Автогара – инвестициите са извършени през първата година от сключването на договорите /съответно 2006 и 2011 г./ и към момента общинска администрация контролира годишните концесионни плащания. За 2020 г. концесионерите са внесли дължимите от тях суми:

* „\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД – 12 000 лв.;
* „\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*” ООД – 21 600 лв.

**ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ**

*Заместник - председател на*

*Общински съвет – Димитровград*